## 会议记录

参加会议人员名单：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 文件EXPLORER |
| 项目经理 | 陈实 |
| 规划小组成员 | 宋鸽，李锐，王者风，郭博林，朱迦南，潘振昊 |
| 日期 | 2016.4.15 |

会议讨论：

确定不同模块功能的乐观值，可能值，悲观值以用作工作量估算（讨论结果详见EXCEL表格）

本周任务分配：

李锐：《概要设计文档》

宋鸽：维护Github平台，统计历史各阶段代码量，并完善配置管理计划表，提交周报

潘振昊：质量跟踪管理，提交周报

王者风：安排开发组的具体工作

郭博林：针对设计进行测试（如概要设计元素进行测试）

每周末，各组或个人将成果向项目经理汇报，并提交给和宋鸽，宋鸽将对每个成果做工作量统计，并记录每个人的工作量